## Slide 1
Análisis Recaudaciones actual vs uso Plataforma BANRED
Consideraciones para la implementación de una recaudación nueva
Diseño actual Recaudaciones
Diseño Recaudaciones con BANRED
Diferencia Recaudacion alineada al Estándar vs BANRED
Estrategia de Implementación

## Slide 2
Consideraciones para la implementación de una recaudación nueva
Alineación a nuestros estándares
  Documentación técnica estándar
  Codificación de mensaje de errores estándar
  Unificación de Flujos
  Conciliación estándar
Tiempo puesta producción 24 OnLine:
3 Sprint ( 6 semanas)
Sin alineamientos a nuestros estándares
Participantes Desarrollo
Desarrollador 100%
Tester 100%
Arquitecto 25%
Ing. Redes 20%
Ing. Servidores 20%

## Slide 3
Diseño actual Recaudaciones

## Slide 4
Diseño actual Recaudaciones
↑ ↑ ↑
24 Online: 5 días + WS estándar: 10 días + Procesos BB/Empresa: 10 días + Gestión Implementación: 5 días
Total: 30 días

## Slide 5
Diseño actual Recaudaciones
↑ ↑ ↑
Ventanilla: 10 días
24 Móvil: 5 días
24 Online: 5 días + WS estándar: 10 días + Procesos BB/Empresa: 10 días + Gestión Implementación: 5 días
Total: 30 días
Impl.: 2 días
Impl.: 3 días
+
+
50 días
Canales: 24Online, 24Movil y Ventanilla

## Slide 6
Diseño Recaudaciones con BANRED
* G.I. Gestión Implementación
5

## Slide 7
Diseño Recaudaciones con BANRED
Instancias
5

## Slide 8
Diseño Recaudaciones con BANRED
↑ ↑ ↑
24 Online: 5 días + Integración: 4 días + Procesos BB: 6 días + Gestión Implementación: 3 días
Total: 18 días
5

## Slide 9
Diseño Recaudaciones con BANRED
↑ ↑ ↑
24 Online: 5 días + Integración: 4 días + Procesos BB: 6 días + Gestión Implementación: 3 días
Total: 18 días
Ventanilla: 10 días
24 Móvil: 5 días
Impl.: 2 días
Impl.: 3 días
+
+
38 días
Canales: 24Online, 24Movil y Ventanilla
5

## Slide 10
Diferencia Recaudacion alineada al Estándar vs BANRED

## Slide 11
Estrategia de Implementación

## Slide 12
Estrategia de Implementación

## Slide 13
F I N

## Slide 14
ANEXO 1 – Plan Macro
EQUIPO A CONSIDERAR
Product Owner (25%)
Líder técnico (25%)
Scrum Master (25%)
Líder Arquitecto (25%)
Desarrollador (100%)
Arquitecto (50%)
Tester (100%)

## Slide 15
ANEXO 2 – Diseño arquitectura detallado