## Slide 1
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  | 
AGOSTO
Débitos
Pase
Piloto
Conciliación
Estabilización
El 8 de agosto se realiza pase a producción.
  Primer banco en conectarnos a la nueva plataforma con contingencia por parte de la empresa pública, lo que originó un tiempo de estabilización del servicio.
Los días 15 y 16 de agosto tuvimos diferencias en la conciliación con Banred y CNEL, al momento ya se encuentran resueltas.
El 19 de agosto el proceso de débitos automáticos tuvo un retraso en la ejecución, y al momento se encuentra operando sin inconvenientes.
El 22 de agosto concluimos la etapa de estabilización, solventando todas las novedades antes mencionadas.
INFORME DE PASo A PRODUCCIÓN RECAUDACION CNEL CON BANRED APLICADA A LA CONTINGENCIA