## Slide 1
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  | 
INFORME DE PASo A PRODUCCIÓN RECAUDACION CNEL CON BANRED APLICADA A LA CONTINGENCIA
AGOSTO
Débitos
Pase
Piloto
Pase
Se realiza el paso a producción en coordinación
Con Banred y Cnel
Se presentaron novedades en la conciliación,
Las mismas que se encuentran superadas
Resumen del Informe
EL paso a producción se realiza sin novedades el 08 de agosto en la noche, sin embargo se presentaron novedades en la recaudación daoo que fuimos el primer banco en iniciar a trabajar con la nueva plataforma con contingencia por parte de la empresa pública, lo que originó un tiempo de estabilización del servicio.
Los días 15 y 16 tuvimos diferencias en la conciliación con Banred y Cnel, al momento ya se encuentran resueltas.
El proceso de débitos automáticos tuvo un retraso en la ejecución, y al momento s encuentra operando sin inconvenientes.
Estabilización
Se evidencia estabilización en el servicio de
Recaudación en los canals habilitados
Piloto
Estabilización
Conciliación
Se presentó retraso en la ejecución de débitos automáticos de clientes y Banco Bolivariano.
Conciliación
Inicio plan piloto controlado con el acompañamiento de Cnel y Banred
Débitos automáticos