## Slide 1
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  | 
INFORME DE PASo A PRODUCCIÓN RECAUDACION CNEL CON BANRED APLICADA A LA CONTINGENCIA
AGOSTO
Débitos
Pase
Piloto
Pase
Se realiza el pase a producción en coordinación
con Banred y CNEL
Se presentaron novedades en la conciliación,
Las mismas que se encuentran superadas
Resumen del Informe
EL paso a producción se realiza el 08 de agosto en la noche, sin embargo se presentaron novedades en la recaudación dado que fuimos el primer banco en iniciar a trabajar con la nueva plataforma con contingencia por parte de la empresa pública, lo que originó un tiempo de estabilización del servicio.
Los días 15 y 16 tuvimos diferencias en la conciliación con Banred y CNEL, al momento ya se encuentran resueltas.
El proceso de débitos automáticos tuvo un retraso en la ejecución, y al momento se encuentra operando sin inconvenientes.
Estabilización
Se monitorea y se evidencia estabilización en
el servicio de Recaudación en los canales habilitados
Piloto
Estabilización
Conciliación
Se presentó retraso en la ejecución de débitos automáticos de clientes y Banco Bolivariano.
Conciliación
Inicio plan piloto controlado con el acompañamiento de CNEL y Banred
Débitos automáticos